PIEZĪMES: šis ir informatīvs veidlapas aizpildīšanas paraugs.

Veidlapu aizpildiet atbilstoši Jūsu projekta specifikai.

Projekta ieviešanas un uzturēšanas risku novērtēšanas apraksts

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

| Aktivitāte/ pasākums/darbība |  | Riska novērtējuma apraksts | Pasākumi riska mazināšanai | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānoto aktivitāšu īstenošanas laika grafika nobīdes |  | Aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas aizkavēšanās, kā arī nobīde laika grafikā kavē plānveidīgu finanšu apgūšanu. | Nodrošināt aktivitātes norisi atbilstoši paredzētajam projekta laika grafikam, sagatavojot dokumentus projekta ieviešanai. | Projekta vadītājs Vārds Uzvārds |
| Būvniecības darbu kvalitāte, izmaksas |  | Zema būvniecība darbu kvalitāte; Veikto darbu sadārdzinājums, t.i. projekta līdzekļu nepietiekamība; | Savlaicīga būvniecības darbu un resursu plānošana un veikšana; Soda sankciju paredzēšana būvdarbu līgumos; Rezerves līdzekļu paredzēšana | Projekta vadītājs Vārds Uzvārds |
| Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana |  | Neprecīzi noteiktas iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādes vajadzības; Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle; Nepietiekami izplānota izdevumu pozīciju izmaiņas; Neievēroti piegādes termiņi. | Veikta savlaicīga mērķa grupas vajadzību apzināšana; Piegādes līgumā paredzētas apmācības darbam ar iekārtām, tehnoloģijām; | Projekta vadītājs Vārds Uzvārds |
| Mēbeļu iegāde |  | Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle; Neievēroti piegādes termiņi. | Savlaicīgi veikta situācijas apzināšana un pasūtījumi Līgumos norādīti piegādes laiki | Projekta vadītājs Vārds Uzvārds |
| Finanšu riska |  | Izvērtēts nepieciešamo līdzekļu apjoms, to trūkums | Izvērtētas plānotās izmaksas Savlaicīga projekta aktivitāšu uzsākšana, sekot finanšu rādītāju izpildei. | Grāmatvede Vārds Uzvārds |
| Projekta rezultātu pieejamība, uzturēšana |  | Nav informācijas par projekta rezultātiem Projekta rezultāti nav pieejami plašākai sabiedrībai Projekta rezultāti netiek uzturēti | Izstrādāts publicitātes plāns Izstrādāts projektu rezultātu uzturēšanas plāns | Projekta vadītājs Vārds Uzvārds |
| Uzraudzības rādītāju izpildes risks |  | Netiek izpildīti projektā norādītie sasniedzamie rādītāji (saskaņā ar veidlapas B.4. sadaļu) | Regulāri sekot izvēlēto rādītāju izpildei un uzskaitei | Organizācijas vadītājs Vārds Uzvārds |
| Publicitātes pasākumu nepildīšanas risks |  | Netiek veikti visi publicitātes pasākumi | Izstrādāts publicitātes plāns Publicitātes pasākumu nodrošināšana atbilstoši plānam Regulāra publicitātes plāna izpildes kontrole un uzraudzība | Organizācijas vadītājs Vārds Uzvārds |